- МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ - ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19

E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

«11» октября 2017 года                                                                      г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125

Об утверждении Технологического регламента производства работ по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, и ремонту объектов зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2018 году

В целях упорядочивания перечня технологических операций и видов работ, производимых при содержании территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, ремонте объектов зеленых насаждений на 2018 год, а также кратности и сроков выполнения работ, во исполнение пп.9 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании  ст. 38 Устава МО Дачное,

- Утвердить Технологический регламент производства работ по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, и ремонту объектов зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2018 году (далее - Технологический регламент) согласно Приложению №1.

- Должностным лицам Местной Администрации МО Дачное, осуществляющим размещение муниципального заказа, руководствоваться настоящим Технологическим регламентом при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в области озеленения территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее – территории зеленых насаждений) в части  содержания, включая уборку, территорий зеленых насаждений, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, и ремонту объектов зеленых насаждений в границах вышеуказанных территорий в 2018 год.

3. Директору Муниципального Казенного Учреждения «Муниципальная Служба Заказчика Муниципального образования Муниципальный округ Дачное» при осуществлении деятельности Учреждения руководствоваться требованиями настоящего Технологического регламента.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

МО Дачное				                                              			М.Б.Середкин

Приложение № 1

к Постановлению Местной Администрации МО Дачное

от 11.10.2017 года № 125

- Технологический регламент производства работ по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, и ремонту объектов зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2018 году

- 1. Общие положения

Технологический регламент производства работ по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее – МО Дачное), в том числе расположенных на них элементов благоустройства, и ремонту объектов зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2018 году (далее – Технологический регламент) определяет основные цели и задачи по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории МО Дачное, в том числе расположенных на них элементов благоустройства (далее - территории зеленых насаждений), и ремонту объектов зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2018 году (далее - ремонт объектов зеленых насаждений); устанавливает виды работ и периодичность проведения работ, требования к организации и качеству выполнения работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту объектов  зеленых насаждений.

Технологический регламент предназначен для должностных лиц Местной Администрации МО Дачное, осуществляющих планирование и организацию работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту объектов зеленых насаждений, приемку выполненных работ, обоснование затрат бюджета МО Дачное на 2018 год на содержание территорий зеленых насаждений и ремонт объектов зеленых насаждений.

Технологический регламент вводится в действие в целях:

- проведения работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту объектов зеленых насаждений в оптимальные сроки;

- соответствия единым требованиям к организации, технологии и качеству выполнения работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту объектов зеленых насаждений;

- систематизации агротехнических мероприятий для поддержания зеленых насаждений в состоянии, соответствующем эстетическим, функциональным и экологическим требованиям;

- рационального использования новых технологий при содержании зеленых насаждений в экологически сложных условиях города;

- достижения наиболее благоприятной функционально-пространственной организации среды жизнедеятельности человека, решения эстетических задач социальной экологии путем использования приемов ландшафтной архитектуры, включая практические действия по озеленению, благоустройству, организации садово-парковых насаждений, газонов, применению малых архитектурных форм;

- создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения посредством проведения работ по благоустройству земельных участков (территорий), в том числе по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений, обеспечению надлежащего санитарного состояния территорий, озеленению территорий, обеспечению малыми архитектурными формами, устройству газонов, дорожек и площадок;

- соблюдения санитарно-гигиенических и экологических норм и требований к местам проживания людей;

- организации контроля за соблюдением требований Технологического регламента;

- экономического обоснования и разработки норм и расценок на отдельные операции и комплексы работ по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений.

Технологический регламент действует на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное.

Требования Регламента обязательны для всех физических и юридических лиц, осуществляющих работы по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту объектов зеленых насаждений по результатам проведенных закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд МО Дачное в области озеленения, а также для подведомственных Местной Администрации МО Дачное учреждений.

Контроль за исполнением Регламента осуществляется Местной Администрацией МО Дачное, Муниципальным Казенным Учреждением «Муниципальная Служба Заказчика Муниципального образования Муниципальный округ Дачное», а так же, иными юридическими лицами, привлеченными к осуществлению строительного контроля в соответствии с действующим законодательством РФ.

Базовые требования к содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений регламентируются действующими нормативными документами:

- Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. N 153;

- Законом Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" от 23.06.2010 N 396-88 и принятых в соответствии с ним подзаконными нормативными правовыми актами;

- Строительными нормами и правилами СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий", утвержденными Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25.09.1975 N 158;

- Правилами благоустройства Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. № 961;

- Технологическим регламентом выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования», утверждённым распоряжением Жилищного комитета от 18.07.2016 г. № 897-р.

- Рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденными приказом Госстроя России от 09.12.1999 N 139;

- Нормами обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений, утвержденными постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24.06.1996 N 38;

- Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р;

- Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге";

- ГОСТом Р 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования", утвержденным приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 151-ст (требование действует в части уборки и санитарной очистки);

- Технологическим регламентом производства работ по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по благоустройству Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2012 N 166-р

- 2. Основные термины и определения

В Технологическом регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Благоустройство земельных участков (территорий) - комплекс мероприятий по поддержанию в нормативном состоянии объектов и территорий зеленых насаждений во время функционирования, в том числе: содержанию территорий и объектов зеленых насаждений, объектов внешнего благоустройства, обеспечению их надлежащего санитарного состояния, организации и посадке садово-парковых насаждений, разработке и реализации проектных решений цветочного оформления, художественно-ландшафтному оформлению земельных участков (территорий), компенсационному озеленению; ремонту объектов и территорий зеленых насаждений (газонов, дорожек, площадок для отдыха, инженерных сооружений различного назначения, малых архитектурных форм), направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Случайный мусор - непригодные для дальнейшего использования предметы быта или товары, потерявшие потребительские свойства, а именно: небиологические твердые отходы искусственного или естественного происхождения, точечно, локально расположенные на территории объектов зеленых насаждений в небольших количествах, за исключением крупногабаритного мусора.

Элементы благоустройства, расположенные в границах территорий зеленых насаждений - устройства для вертикального озеленения и цветочного оформления, вазоны, цветочницы; навесы и беседки; оборудование: уличная мебель, детское игровое оборудование, спортивное оборудование, контейнеры и урны; информационные щиты и стенды; ограждения; пешеходные коммуникации и сопряжения поверхностей; покрытия, в том числе асфальтовое, грунтовое, газонное, полимерное, щебеночное, песчано-гравийное, плиточное покрытие, мощение; городская скульптура, не связанная с увековечиванием памяти (не носит мемориальный характер); озеленение; растительный компонент, в том числе дерево, кустарник, травянистое растение, лиана, цветы, которые размещаются на объектах и территориях зеленых насаждений.

Озеленение - цветник, газон, рядовые и групповые посадки.

Цветник - совокупность цветочных, травянистых, декоративно-лиственных растений, высаживаемых в открытый грунт или в устройства для вертикального озеленения и цветочного оформления, вазоны, цветочницы.

Газон - зеленое насаждение, представляющее собой травяной покров естественного (выросший в результате естественных процессов, без ведения хозяйственной деятельности человека) и искусственного (высаженный в результате хозяйственной деятельности человека посевом семян специально подобранных трав или укладкой рулонной дернины) происхождения.

Деревья аварийные (деревья-угрозы) - деревья с отклонениями в развитии, положении и строении ствола и кроны, наличием гнилевых болезней, нарушающих прочность древесины, которые по особенностям своего местоположения представляют опасность для людей, имущества, окружающих строений и сооружений, подлежат вырубке при их неудовлетворительном состоянии или проведению интенсивных защитных мероприятий при хорошем или удовлетворительном состоянии.

Живая изгородь - свободно растущие или сформированные кустарники, реже деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную функции.

Пешеходные коммуникации - элементы благоустройства, создающие транспортную и пешеходную основу объекта зеленых насаждений, в том числе дорожки и площадки с мощением, асфальтовым, грунтовым, полимерным, щебеночным, песчано-гравийным, плиточным покрытием, детские, спортивные и иные игровые площадки, велосипедные дорожки.

Сопряжения поверхностей - элементы благоустройства, связывающие отдельные участки покрытий, служащие для соединения поверхностей или для разграничения и укрепления покрытий (бортовой камень).

Малые архитектурные формы - элементы благоустройства, расположенные в границах территорий зеленых насаждений, предназначенные для оформления объекта зеленых насаждений, объединенные общим художественным замыслом, выполняющие утилитарные и декоративные функции, в том числе: устройства для вертикального озеленения и цветочного оформления, вазоны, цветочницы; навесы и беседки; оборудование: уличная мебель (в том числе скамьи, скамейка-качели, диван, стол, качели, софа), детское игровое оборудование (в том числе качели, горки, качалки, карусели, песочницы, детские игровые комплексы, городки, песочный дворик, теневой навес, счеты, домик, лабиринт), спортивное оборудование (в том числе бревно, канат, перекладина, баскетбольный щит, стол для настольного тенниса, тренажеры, турники, брусья, гимнастическая стенка, гимнастический комплекс, скамья с упором, спортивная трибуна, стенка для перелезания, детский спортивный комплекс, комплекс спортивного оборудования, спираль, рукоход, лиана, сетка "Пирамида", спортивные ворота, рампа, рельс), контейнеры и урны; информационные щиты и стенды; ограждения (в том числе ограждение декоративное, дорожное, газонное, техническое, шлагбаум, парапет, полусфера, надолбы, приствольная решетка); городская скульптура, не связанная с увековечиванием памяти (не носит мемориальный характер).

- Требования, периодичность и сроки выполнения основных операций

- по уборке территорий зеленых насаждений

  - Общие требования к уборке территорий зеленых насаждений

3.1.1. В целях обеспечения надлежащего состояния территорий зеленых насаждений не допускается:

3.1.1.1. Сброс и накапливание мусора (оберток, тары, упаковок и т.п.), иных отходов вне специально отведенных для этого мест.

3.1.1.2. Осуществление действий, которые могут повлечь уничтожение и(или) повреждение элементов благоустройства.

3.1.1.3. Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных материалов с использованием конструкций в неустановленных для этого местах.

3.1.1.4. Загрязнение территории зеленых насаждений и элементов благоустройства, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, включая заправку, мойкой транспортного средства вне специально отведенного места.

3.1.1.5. Самовольная установка (размещение) элементов благоустройства и их последующее использование на территориях зеленых насаждений, в том числе установка и использование ограждений в целях резервирования места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия или сужения проезжей части и тротуаров, в том числе затрудняющих проезд транспорта.

3.1.1.6. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов, оборудования вне специально установленных мест на территориях зеленых насаждений.

3.1.1.7. Размещение всех видов контейнеров для сбора отходов, включая КГО, за пределами ограждений контейнерных площадок. Временное размещение указанных контейнеров разрешается только по согласованию с уполномоченными на содержание лицами.

3.1.1.8. Сжигание мусора, отходов на территории зеленых насаждений, за исключением термической переработки мусора, отходов, осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке.

3.1.1.9. Откачивание, слив воды на территорию зеленого насаждения без сброса в канализационные сети (в случае наличия канализационных сетей), который осуществляется по согласованию с эксплуатирующей сети организацией, или без сброса в системы отвода поверхностных и дренажных вод.

3.1.1.10. Откачивание, слив хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод на территорию общего пользования.

3.1.1.11. Складирование материалов, извлеченных при очистке и ремонте колодцев, на объекты благоустройства и элементы благоустройства.

3.1.1.12. Перевозка отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, спила деревьев без принятия мер, исключающих загрязнение территории зеленых насаждений и элементов благоустройства, а также транспортировка строительных смесей и растворов (в том числе цементно-песчаного раствора, известковых, бетонных смесей) без принятия мер, исключающих возможность загрязнение территории зеленых насаждений.

3.1.1.13. Размещение снега вне специально установленных или согласованных мест.

3.1.1.14. Нарушение установленных в соответствии с законодательством о благоустройстве сроков уборки и вывоза мусора, отходов, нарушение установленных правил их перевозки, в том числе загрязнение территории зеленых насаждений при их транспортировке от места сбора, хранения до места переработки, а также в местах перегрузки и при дальнейшей транспортировке.

3.1.1.15. Поливка территорий зеленых насаждений водой из природных водоемов.

3.1.2. Важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий зеленых насаждений является их своевременность и оперативность.

Выполнение работ по уборке территорий зеленых насаждений может осуществляться как ручным, так и механизированным способом.

Выбор механизированного способа осуществляется при наличии фактической возможности уборки территории данным способом.

- При ручном способе уборки используется инвентарь в зависимости от периода.

В зимний период используются метлы, лопаты, движки, ломы, средства малой механизации.

В летний период используются метлы, лопаты, грабли, триммеры, поливочные шланги, средства малой механизации.

- При механизированной уборке внутриквартальных территорий используется специальная техника различных моделей и модификаций с установленным специальным оборудованием для выполнения работ в зависимости от периодов уборки.

3.1.3. При наступлении устойчивой температуры воздуха +5°C в весенние месяцы в целях удаления пыли и загрязнений после зимнего периода выполняются работы по зачистке территорий зеленых насаждений.

К основным видам работ по зачистке территорий зеленых насаждений относятся:

- механизированное подметание усовершенствованных покрытий;

- ручной сбор мусора и смета с его последующим вывозом;

- ручное подметание территорий, недоступных для проведения механизированной уборки;

- мойка усовершенствованных покрытий и объектов благоустройства.

Для повышения эффективности мойки, в том числе в условиях окончания зимнего периода, перед началом летнего периода используются технологические моющие средства или специальные концентрированные моющие средства.

3.1.4. Очистка урн от отходов (мусора) производится ежедневно по мере накопляемости, но не реже одного раза в сутки, мойка урн - периодически по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в летний период. Отходы (мусор) выносятся в контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов.

- 3.2. Комплекс работ по зимней уборке территорий зеленых насаждений

3.2.1. С 01.01.2018 по 15.04.2018 года и с 16.10.2018 по 31.12.2018 года, если иное не установлено законодательством Санкт-Петербурга, осуществляются работы по зимней уборке территории зеленых насаждений согласно Приложению 1 к Техническому регламенту.

3.2.2 Целью зимней уборки территорий зеленых насаждений является борьба с наледью, удаление снега и наледи, погрузка, вывоз и размещение в специально оборудованных местах снега и скола, образовавшегося в процессе удаления наледи.

3.2.3. В период зимней уборки технология выполнения операций по уборке территорий зеленых насаждений должна обеспечивать безопасное и беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

3.2.4 Зимняя уборка не снимает обязанности производить уборку территорий зеленых насаждений от мусора.

3.2.5. Зимняя уборка включает подметание и сдвигание снега, ликвидацию скользкости и гололеда путем применения противогололедных материалов, удаление снега и снежно-ледяных образований.

Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка.

При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью - "под скребок" (до верхнего слоя дорожных одежд), с неусовершенствованных покрытий снег убирается не полностью "под движок", при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения.

При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега - плугом и щеткой.

Снегоочистка тротуаров, пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов производится не позднее чем через три часа с начала снегопада.

Участки территорий, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью плужно-щеточных машин или вручную.

Удаление гололеда и скользкости производится путем обработки усовершенствованных покрытий внутриквартальных территорий противогололедными материалами.

Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны.

Уборка лотковой зоны в зимнее время должна предусматривать очистку верха бордюрного камня и усовершенствованного покрытия от него в сторону снежного вала на расстоянии не менее 0,5 м.

Постоянно расчищаются крышки люков и амбразур патрубков дождевой канализации от мусора, снега и льда, а также раздвигаются снежные валы в местах размещения амбразур для обеспечения постоянного отвода талых вод при наступлении оттепели.

Места, не доступные для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую машинами.

Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе обеспечивается подбор мусора.

3.2.6. Снег, очищаемый с пешеходных территорий, а также с проездов, складируется на внутриквартальных территориях таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зеленых насаждений. Вывоз складируемого снега осуществляется при превышении размеров снежного вала по ширине и высоте отметки в 1 м.

Вывоз снега производится на снегоприемные пункты, снегоплавильные камеры, места временного складирования снега, определенные администрациями районов Санкт-Петербурга, передвижные снегоплавильные установки.

Допустимый объем снега, складируемого на внутриквартальных территориях, а также объем вывозимого в места утилизации и складирования за пределами внутриквартальных территорий снега определяется заказчиком работ исходя из:

- местных условий;

- соотношений видов покрытий внутриквартальных территорий;

- доступности мест утилизации и временного складирования снега за пределами внутриквартальных территорий.

3.2.7. При производстве зимней уборки запрещается:

Складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений (при отсутствии согласования с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга), в канализационные колодцы, в водные объекты (на поверхности льда, покрывающего акваторию водных объектов), на трассах тепловых сетей.

Сдвигание снега к стенам зданий и сооружений.

Вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с внутриквартальных территорий.

- 3.3. Комплекс работ по летней уборке территорий зеленых насаждений

3.3.1. С 16.04.2018 по 15.10.2018 года, если иное не установлено законодательством Санкт-Петербурга, осуществляются работы по летней уборке территорий зеленых насаждений согласно Приложению 2.

3.3.2. В период летней уборки основной задачей является обеспечение чистоты и порядка, удаление загрязнений, отходов (мусора), приводящих к возникновению скользкости покрытий, запыленности и загрязнению атмосферного воздуха, а также ухудшению санитарного состояния территорий зеленых насаждений и эстетичного вида Санкт-Петербурга.

3.3.3. Территории с усовершенствованным покрытием, включая лотковые и прилотковые зоны внутриквартальных проездов, промываются и полностью очищаются от смета, песка и всякого вида загрязнений.

Выкашивание травы на газонах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961.

Допускается хранение скошенной травы на газонах не более 3 суток, далее осуществляется уборка скошенной травы, ее погрузка и вывоз.

Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы и мусора вручную.

После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы осуществляется ее погрузка и вывоз.

Постоянно расчищаются крышки люков и амбразур патрубков дождевой канализации от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства, а также в реки, каналы и другие водоемы.

Поливка внутриквартальных территорий производится в жаркую погоду при температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов.

Производится регулярная очистка урн.

На зеленых насаждениях производится прореживание и формовка кроны кустарников в объемах, определяемых заказчиком работ.

3.3.4. При производстве летней уборки запрещается:

Сброс смета, мусора, травы, листьев, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть автомобильных дорог и тротуары при покосе и уборке газонов.

Вывоз смета и отходов в несанкционированные места.

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников.

Сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории Санкт-Петербурга.

Мойка усовершенствованных покрытий при прогнозе понижения температуры воздуха в утренние и ночные часы до 0 °C и ниже.

3.4. Дополнительные требования к уборке территорий зеленых насаждений

В случае возникновения необходимости (последствия стихий, вандализм), по письменному требованию Заказчика, Подрядчиком выполняются следующие виды работ:

в отношении зеленых насаждений:

- удаление заломов,

- вырезка аварийных и сухих ветвей,

- удаление упавших деревьев и ветвей с территории зеленых насаждений

в отношении малых архитектурных форм и иного оборудования:

- малые архитектурные формы и уличная мебель, в случае их перемещения или опрокидывания, должны быть расставлены по исходным местам установки.

- скамейки, урны, ограждения газонов, оборудование детских игровых и спортивных площадок, окрашивается по мере необходимости.

- Агротехнические и иные требования к содержанию территорий зеленых насаждений

и расположенных на них элементов благоустройства и ремонту объектов зеленых насаждений

4.1. Садово-парковые насаждения представляют собой искусственно созданные экологически неуравновешенные сообщества, требующие для сохранения в первоначальном виде вмешательства, направленного на их поддержание.

Для поддержания и восстановления зеленых насаждений используются приемы ландшафтной архитектуры, в частности садово-паркового искусства, в том числе планировка скверов, подбор растений, подходящих для климатических и почвенных условий Санкт-Петербурга, размещение и группировка растений в сочетании с архитектурой, дорожками, площадками и малыми архитектурными формами.

Большинство пород деревьев и кустарников, используемых в озеленении, являются не характерными для естественных сообществ региона; другие, попадая на территорию большого города, теряют привычные микроклиматические условия обитания.

Загрязненность промышленными отходами воздуха и почвы способствует естественной аккумуляции древесными насаждениями вредных для растительного организма веществ, что приводит к потере декоративности, ослаблению растений, снижению их естественного долголетия. С каждым годом пресс техногенного и антропогенного воздействия на городские посадки возрастает. В этих условиях важно правильно оценивать происходящие изменения, разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на поддержание, реабилитацию посадок, планировать дальнейшие пути оздоровления, так как состоянием зеленых насаждений непосредственно определяется их функция в качестве терморегуляторов, фитофильтров загрязнителей и шумов, их ландшафтная, санитарно-гигиеническая, рекреационная и эстетическая значимость.

Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания, является необходимым условием создания и поддержания устойчивых, долговечных и высоко декоративных насаждений в городе.

Для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории необходимо своевременно проводить комплекс мероприятий по благоустройству земельных участков (территорий), включающий в себя содержание и ремонт газонов, цветников, дорожек, площадок и малых архитектурных форм, обеспечение надлежащего санитарного состояния данных территорий.

- 4.2. К комплексу работ по содержанию территорий зеленых насаждений, за исключением уборки, предусмотренной разделом 3 настоящего Технологического регламента, относятся работы согласно Приложению 3 к Технологическому регламенту.

- 4.3. К комплексу работ по ремонту объектов и территорий зеленых насаждений относятся работы согласно Приложению 4 к Технологическому регламенту.

- 4.4. Озеленение

- 4.4.1. Требования к растительному грунту

Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.

Улучшение плодородия растительного грунта следует осуществлять введением минеральных и органических удобрений, проведением известкования, гипсования, промывки, осушения в зависимости от характера и состояния почв.

Плодородными считаются почвы, содержащие в 100 г 4% и более гумуса, не менее 6 мг легко гидролизуемого (доступного растениям) азота и более чем по 10 мг двуокиси фосфора (P2O5) и окиси калия (K2O). Очень низкой является степень обеспеченности почв, если они содержат менее 1% гумуса, менее 3 мг P2O5 и 4 мг K2O и N.

Нормы внесения минеральных удобрений должны определяться плодородием существующих почв и их типом.

Вносимые минеральные удобрения должны быть сбалансированы по составу, так как чем больше в почве содержится азота, тем больше должно быть фосфора и калия, иначе питательные элементы окажутся недоступными для растений. Действие азотных удобрений продолжается в течение 3-4 лет, фосфорных и калийных - 5-8 лет.

Важное значение имеет кислотность почв, так как отношение к ней разных видов растений различно. Большинство лиственных растений предпочитает слабокислотную среду, где pH = 5,6-6,4; хвойные - среднекислую с pH = 4,6-5,2. Для нейтрализации избыточной кислотности (pH < 4,5) в почву нужно вносить известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и другие материалы в соответствующих дозах, определяемых в зависимости от кислотности почв и их механического состава. Внесение должно быть равномерным с последующей заделкой при вспашке.

Избыточно-щелочные почвы следует промывать водой при обильном поливе (норма 100-110 л/кв. м на супесчаных почвах и 120-160 л/кв. м на суглинистых) и вносить кислые удобрения: сернокислый аммоний, сернокислый магний и др. или гипс (при pH > 8) из расчета 0,3 кг/кв. м с обязательной заделкой.

Большое значение для плодородия почв имеет активность сообщества почвенных микроорганизмов. В зонах с низкой микробиологической активностью почв рационально внесение почвенных субстратов с добавлением органических материалов, обладающих водоудерживающими свойствами и повышающих микробиологическую активность почв, использование активаторов почвенной флоры, регуляторов роста растений, корнеобразователей.

- 4.4.2. Полив деревьев и кустарников

Деревья в насаждениях нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания.

Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости пород деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы, возраста растений, фазы развития. Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы.

Норма полива деревьев и кустарников составляет 20-30 л на 1 дерево, 5-10 л на 1 кустарник.

В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку деревьев с трехкратной нормой полива.

- 4.4.3. Внесение удобрений под деревья и кустарники

Точные дозы удобрений можно установить только на основании полного анализа почвы, однако существуют усредненные оценки обеспечения почв минеральными и органическими веществами, на основании которых даются рекомендации по применению удобрений.

Подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений из расчета г действующего вещества на 1 м2 площади питания (таблица 1).

Таблица1

- Нормы внесения питательных веществ

| Породы | Количество питательных веществ, г д.в./м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O |
| Лиственные | 50 | 90 | 40 |
| Хвойные | 12,5 | 50 | 10 |
| Кустарники | 5-7 | 5-7 | 6-8 |

Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся одним из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или граблями и поливом; заделывание удобрений в канаву глубиной 20-30 см, вырытую по периферии кроны или по краю лунки; внесение удобрений в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30-40 см на расстоянии 100 см от ствола и 50-70 см друг от друга; полив растворами минеральных удобрений (расход жидкости как при нормальном поливе). Оптимальные концентрации для большинства древесных видов составляют: аммиачная селитра - 2, суперфосфат - 20, хлористый калий - 2 г/л. Подкормка кустарников в живых изгородях осуществляется внесением удобрений в приствольные канавки.

Смеси и растворы удобрений готовят непосредственно перед внесением.

Высокая концентрация минеральных удобрений может вызвать ожог корневой системы растений, поэтому для расчета доз удобрений необходимо систематически проводить агрохимический анализ почвы. Рекомендуется применять удобрения пролонгированного действия.

Подкормку насаждений органическими удобрениями рекомендуется производить путем внесения до 40 т/га (4 кг/м2) компостов с заделкой их в почву на глубину до 10 см.

Жидкие органические удобрения (настои) рекомендуется вносить после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения таких растворов на 1 м2 приствольной площадки под деревья - 20-25 л, под кустарники - 15-20 л.

Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях улиц осуществляется с помощью внесения регуляторов роста в рекомендуемых концентрациях одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них. Регуляторы эффективны лишь на почвах, имеющих достаточное количество элементов минерального питания.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка деревьев и кустарников, которая основана на поглощении листьями (хвоей) макро- и микроэлементов. Целесообразно внекорневые подкормки сочетать с обмывом крон. Раствор минеральных удобрений (из расчета г/10 л воды): аммиачной селитры - 10-20, мочевины - 30-40, суперфосфата - 50-100 (двойной) и 150-300 (одинарный), калийных - 50 или другими удобрениями. Кратность 1-2 раза за сезон в период интенсивного роста ассимиляционного аппарата.

Во избежание ожогов листьев при внекорневой обработке нельзя смешивать мочевину с хлористым калием.

При внекорневых обработках хвойных пород концентрация должна быть снижена в 2-5 раз, а в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы.

Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах (г/10 л воды) и концентрациях (%): борная кислота - 1,5 (0,015), сернокислый магний 10,0 (0,01) и молибденовокислый аммоний - 6 (0,06) по препарату.

Могут быть использованы выпускаемые промышленностью полимикроудобрения. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: от 5 до 30 л для деревьев и 2 л - для кустарников. Обработка проводится в сухую безветренную погоду рано утром или поздно вечером.

Полив растений, подкормку и внесение регуляторов роста рекомендуется производить с помощью гидроимпульсных машин, специальных опрыскивателей или путем закладки в посадочные ямы труб специальной конструкции.

- 4.4.4. Обрезка крон деревьев, стрижка кустарника

Одним из основных мероприятий по содержанию деревьев в условиях города является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Санитарная обрезка деревьев направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению во избежание обламывания и образования ран на стволе подлежат побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом (исключая пирамидальные формы). Обрезка проводится до здорового места (над "наружной" почкой, не задевая ее), или ветви удаляются на кольцо у самого их основания.

Для предупреждения отщепления или обдира коры необходимо сделать запил с нижней стороны ветви на глубину толщины коры, затем сверху удалить ветку полностью. Удаление больших ветвей производится обязательно с помощью подготовительных пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой. Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.

Срезы должны быть гладкими. Ветви крупных диаметров рекомендуется спиливать, не затрагивая кольцевой наплыв, то есть слегка отступая от ствола. Вертикально растущие побеги снимают косым срезом.

Сразу после санитарной обрезки все раны диаметром более 3 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить краской, битумным лаком. У хвойных деревьев раны не замазывают.

Санитарную обрезку лиственных пород можно проводить в течение всего календарного года, но желательно в зимний период. У хвойных деревьев обрезка производится в мае-августе.

Омолаживающая обрезка деревьев - это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят, а также при пересадке крупномерных деревьев.

Омолаживающей обрезке необходимо подвергать взрослые и старовозрастные растения тополя с целью предотвращения плодоношения (пыления) деревьев. Кроме того, для тополей различных видов может быть рекомендована глубокая обрезка ("остолбление"). Подобной обрезке могут подвергаться деревья старше 30 лет с диаметром ствола до 60 см.

Оптимальное время проведения данного вида работ - ноябрь-март. Обрезка может проводиться "на столб" или с сохранением части скелетных ветвей и ветвей второго порядка. Через 1-3 года после омолаживающей обрезки необходимо провести прореживание кроны, а через 3-4 года повторить обрезку.

При усыхании или потере декоративности верхней части кроны у лиственных деревьев допускается ее глубокая обрезка до начала живой кроны или до части ствола с обильным образованием водяных побегов. Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из них.

Возможно облегчение кроны старовозрастных деревьев с целью снижения вероятности бурелома, снеголома, ветровала.

Сразу после омолаживающей обрезки все раны диаметром более 3 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить краской, битумным лаком.

Формовочная обрезка деревьев проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность породы переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей. У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы пирамидальной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.

Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой. У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 3-5 лет.

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада. Сразу после формовочной обрезки все раны диаметром более 3 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить краской, битумным лаком.

Удаление стволовой и прикорневой поросли проводят систематически в течение всего календарного года, в основном у тополя, ивы, липы. Жировые побеги лучше вырезать, захватывая часть коры.

При обрезке деревьев можно использовать ручной моторизированный инструмент.

Санитарная обрезка кустарников (вырезка суши) направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей и обычно дополняется прореживанием загущенных ветвей.

Прием "посадки на пень", когда куст спиливают полностью, относится к омолаживающей обрезке кустарника. Непривитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в живой изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность.

Живые изгороди, бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Изгородь из светолюбивых кустарников можно формировать в виде усеченной пирамиды с наклоном боковых сторон 20-25° и более широким основанием внизу.

В первый год кустарники в "живой" изгороди стригут один раз, позднее - 2-4 раза за вегетацию (по мере отрастания).

Свободно растущие живые изгороди систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви. Один раз в два-три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.

Кроны свободно растущих и одиночных кустарников или групп кустарников можно обрезать под естественный вид или определенную форму (шар, пирамида, куб и пр.). Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У таких кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.

У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, до начала роста (весной) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта. Для усиления цветения проводят обрезку отцветших соцветий.

Для стрижки и обрезки кустарников применяется в основном ручной моторизированный инструмент, в том числе кусторезы и электроножницы.

Сразу после обрезки кустарников при необходимости проводят закраску ран диаметром более 3 см с применением садовой замазки, краски, битумного лака.

- 4.4.5. Профилактика и лечение повреждений деревьев и кустарников, мероприятия, направленные на продление безопасной эксплуатации деревьев

Деревья, произрастающие в городе, постоянно подвергаются различным воздействиям биотического и абиотического характера, следствием которых являются различные повреждения коры: задиры, порезы, отмирание после ударов, солнечные ожоги, морозные трещины, отлупы.

Повреждение древесины любого характера являются причиной ослабления растительного организма, так как они могут инфицироваться возбудителями заболеваний (в том числе дереворазрушающими грибами) и заселяться вредителями. Все это приводит к постепенному ухудшению состояния деревьев, увеличению ран, развитию внутренних гнилей и образованию дупел, а тем самым к снижению декоративности и сроков безопасной эксплуатации.

Профилактикой механических повреждений молодых деревьев служит подвязка сразу после посадки и регулярная переподвязка с установкой недостающих кольев после высадки на постоянное место. Для предотвращения заломов у кустов производят подвязку к опоре вьющихся кустарников, связывание кустарников перед укрытием, укрытие и стряхивание снега в течение зимы. Молодые хвойные деревья и кустарники следует притенять в ранневесенний период для предотвращения ожогов. Кроме того, выполняется подвязка ветвей к опорным решеткам у деревьев с декоративной формой кроны.

Для защиты от вредителей и болезней производят опрыскивание крон деревьев и кустарников в облиственном состоянии химическими или биологическими препаратами.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений. Массовое размножение вредителей или эпифитотийное развитие болезней является угрозой потери декоративности, ранней дефолиации, ослабления и гибели растений.

Перечень опасных вредителей и болезней деревьев и кустарников, мониторинг которых необходим при обследовании зеленых насаждений Санкт-Петербурга, представлен в таблице 2.

Таблица 2

- Перечень опасных вредителей и болезней деревьев

и кустарников

| Типы болезней и группы вредителей | Наименования болезней и систематических групп вредителей | Повреждаемые виды растений |
| --- | --- | --- |
| - Болезни |  |  |
| Сосудистые | Голландская болезнь (офиостомоз) | Вяз |
| Некрозно-раковые | Инфекционное усыхание (стигминиоз, тиростромоз) | Липа, вяз |
|  | Туберкуляриоз (нектриоз) | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
|  | Дотихициевый некроз | Тополь |
|  | Цитоспоровый некроз (цитоспороз) | Тополь, ива, яблоня, рябина и др. |
|  | Черный рак | Яблоня, груша |
| Гнилевые | Ядровые, заболонные и ядрово-заболонные гнили | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
| Бактериальный рак | Бактериально-язвенный, водянка | Тополь, вяз, дуб, береза, ива |
| Мучнистая роса | Мучнистая роса | Лиственные виды деревьев и кустарников |
| Ржавчина | Ржавчина | Тополь, ива |
| Пятнистости | Пятнистости листьев | Лиственные виды деревьев и кустарников |
| - Вредители |  |  |
| Сосущие | Щитовки, ложнощитовки, хермесы, тли (в т.ч. галловые), цикадки, медяницы и др. | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
|  | Клещи (в том числе галловые) | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
| Листогрызущие | Зеленая дубовая листовертка, пяденицы | Дуб |
|  | Черемуховая и яблонная моль | Черемуха |
|  | Летне-осенний комплекс чешуекрылых | Лиственные виды деревьев и кустарников |
| Минеры | Тополевая моль | Тополь |
| Стволовые | Короеды, заболонники, лубоеды, стеклянницы, златки и др. | Лиственные и хвойные виды деревьев |

В случаях высокой численности вредителей, указанных в таблице, проводятся активные защитные и/или профилактические мероприятия с применением химических и биологических препаратов.

Защитные мероприятия с использованием фунгицидов против мучнисторосяных, ржавчинных грибов и грибов, вызывающих пятнистости, следует проводить только после заключения комиссии об угрозе потери декоративности деревьев и кустарников.

Раны и механические повреждения на жизнеспособных и сохраняющих декоративность деревьях и кустарниках обязательно обрабатывают путем окрашивания масляной краской, битумным лаком.

Механические повреждения коры, ожоги, морозобойный рак и морозобойные трещины образуют раны, являющиеся предшественниками открытых полостей (дупел), видимых невооруженным глазом. Нередко встречаются скрытые дупла, которые образуются в силу внутреннего отмирания древесины под корой, временной изоляции раны путем кутинизации или пробкования, заполнения раны, выступающей из древесины и затвердевающей впоследствии смолой (у хвойных) или гумми и камедью (у лиственных).

Для природно-климатических условий Северо-Запада России наиболее оптимальной является следующая методика лечения дупел:

- дупло детально обследуется, очищается от старых пломб и наполнителей;

- дупло очищается от гнили до здоровой древесины с учетом биологических особенностей каждого вида;

- очищенная поверхность шлифуется специальными фрезами. При обработке внутренней поверхности дупла необходимо устраивать стоки для попадающих внутрь осадков;

- подготовленная поверхность обрабатывается антисептиком и влагоизолятором, пропитывающим древесину на глубину не более 0,5-1,0 см;

- при необходимости усиливается механическая прочность ствола установкой сквозных оцинкованных металлических стяжек;

- дупло закрывается очень прочной антивандальной, мелкоячеистой оцинкованной металлической сеткой, предохраняющей дупло от попадания мусора;

- при необходимости устанавливаются металлические козырьки и мостики для гидроизоляции дупел. Все металлические детали закрашиваются в тон дерева.

При лечении дупел удаляют загнившую часть древесины до здоровой. Затем дезинфицируют полость 5%-ным раствором железного или медного купороса, 3%-ным раствором кремнийорганической смолы, 10%-ным садовым карболинеумом, креозотовым маслом, смесью денатурированного спирта с формалином в соотношении 200:1 или другими препаратами.

После высыхания поверхности полость дупла должна быть покрыта изоляционным составом, предохраняющим древесину и кору от повторного заражения спорами дереворазрушающих грибов. В качестве изоляционного материала может быть использован каменноугольный (кузбасский) лак - раствор каменноугольной смолы в ароматических соединениях, являющихся продуктами коксования угля. Лаком покрываются полости больше 6-8 см в диаметре. Дупла меньшего размера способны полностью зарастать путем роста каллюса по периметру отверстия.

Обработанные таким образом дупла могут быть либо оставлены открытыми, либо заполнены пломбирующей смесью.

Наиболее эстетично выглядят деревья с закрытыми полостями. Однако пломбирование дупел у деревьев, расположенных в городских насаждениях, можно проводить только если слой живой древесины остается не менее 8-10 см и нет опасности самопроизвольного падения дерева. Деревья, имеющие слой живой древесины меньше 8-10 см, подлежат сносу.

Покрытие поверхности полости дупла изоляционным составом и заполнение дупла проводят только до каллюса или при отсутствии каллюса до камбиального слоя с тем, чтобы пломба не мешала росту каллюса и зарастанию дупла.

В дуплах с гладкой поверхностью, не имеющих естественных углублений по сторонам полости, рекомендуется сделать искусственные закрепители для крепления пломбирующей смеси. С этой целью в дуплах небольших размеров можно вбить в древесину гвозди, расположив их под углом к поверхности полости; в дуплах небольших размеров, но неглубоких, можно использовать набивку дранки на поверхность полости. В качестве арматуры больших дупел могут быть использованы деревянные или проволочные распорки, а очень больших - металлическая сетка.

Если дупло образовалось в месте развилки ствола или ветвей, рекомендуется, кроме заполнения полости дупла пломбирующей смесью, применять стяжки поврежденных ветвей.

Пломбирование дупел, образовавшихся в нижней части ствола и спускающихся до корневой шейки, следует проводить в виде конуса с расширением у поверхности земли, что способствует увеличению механической прочности "пломбы" и оберегает корневую шейку от вымокания.

Если дупло имеет в основании углубление, в котором собирается вода, необходимо обеспечить водоотвод. Дно дупла повышают (используя водонепроницаемую смесь) до уровня входного отверстия или понижают переднюю стенку дупла до дна полости. Можно просверлить отверстие наружу, вниз и наискось.

Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

Профилактические мероприятия, направленные на продление безопасной эксплуатации деревьев, включают разреживание и переформирование загущенных насаждений с целью улучшения световой обстановки для остающихся деревьев, которая будет способствовать гармоничному развитию кроны и препятствовать дальнейшему наклону ствола, ветвей, санитарную и формовочную глубокую обрезку кроны, механическое укрепление (подпорки и стяжки).

Схема установки стяжек в группах деревьев призвана компенсировать имеющиеся пороки отдельных деревьев и будет зависеть от их количества, взаимного размещения, возраста, биологического состояния. Очень важно перед проведением работ учесть все видимые пороки и повреждения, уделяя особое внимание косвенным признакам наличия гнили. На основании проведенного осмотра определяют уровень эксплуатационной устойчивости дерева (в градациях: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, опасное). Если состояние дерева оценено как опасное, оно подлежит сносу и лишь в случае крайней необходимости сохраняется индивидуально путем облегчения кроны, снижения парусности, укрепления отдельных ветвей. Деревья с угрозой самопроизвольного падения не следует включать в схему стяжек, повышающих механическую прочность группы.

Применяемые для повышения механической прочности отдельных деревьев конструкции чаще всего имеют характер стяжек между стволами или ветвями и состоят из узла крепления на стволе или скелетной ветви (полухомуты, хомуты, сквозные стержни) и соединительных элементов (штанги, канаты, тросы). Выполнение таких конструкций носит индивидуальный характер и производится специализированной организацией.

Побелка деревьев, произрастающих в скверах, запрещается. Побелка деревьев может производиться только (известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

Состояние деревьев и кустарников определяется по следующим критериям:

- Хорошее - древесные растения здоровые, с хорошо развитой кроной и ветвями без каких-либо заметных повреждений, с нормальным облиствлением, с крупными сочного зеленого цвета листьями;

- Удовлетворительное - древесные растения - здоровые на вид, но с неправильно развитой кроной, со значительными, но не угрожающими их жизни повреждениями или ранениями, со слегка искривленным стволом, с ветвями, имеющими сухие побеги (до 10-15%); кустарники - с наличием поросли;

- Неудовлетворительное - древесные растения, не отвечающие своему функциональному назначению, с деформированной кроной, с наличием сухих побегов и ветвей, с мелкой и бледной листвой, с искривленным стволом, имеющим поранения и признаки грибковых заболеваний, с зараженностью вредителями, угрожающими их жизни. Кустарники имеют поросль, сухие побеги, мелкую листву, вид угнетенный.

- 4.4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия и критерии отбора и назначения деревьев к вырубке:

Санитарно-оздоровительные мероприятия, кроме вышеперечисленных, на объектах зеленых насаждений включают валку (снос) сухостоя, усыхающих, больных и заселенных стволовыми вредителями деревьев, уборку ветровала и бурелома.

Вырубка обязательна по отношению к деревьям по показаниям их состояния, поврежденности, отклонениям в развитии, положении и строении ствола и кроны, опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений, и невозможности выполнять экологические и эстетические функции.

Оценку состояния хвойных видов древесных растений (кроме лиственницы) можно проводить круглогодично. Оценку состояния деревьев лиственных видов древесных растений и лиственницы следует проводить в период вегетации после полного завершения распускания.

Оценка состояния деревьев определяется по шкале, принятой при лесопатологических обследованиях (таблица 3).

Таблица 3

- Шкала категорий состояния деревьев

| Оценка состояния дерева | Признаки состояния дерева |
| --- | --- |
| I - без признаков ослабления (отличное) | Крона густая, листва или хвоя зеленая, блестящая: прирост текущего года нормального размера для данной породы, возраста, сезона и условий местопроизрастания. Стволы и корневые лапы не имеют внешних признаков повреждений |
| II - ослабленные (хорошее) | Крона ажурная; листва или хвоя рано опадает, хвоя и листва светло-зеленая или обожжена не более чем на одну треть; прирост уменьшен до 1/2; усыхание отдельных ветвей; местное повреждение ствола и корневых лап, одиночные водяные побеги |
| III - сильно ослабленное (удовлетворительное) | Крона сильно ажурная; листва очень мелкая светлая, рано желтеет и опадает; продолжительность жизни хвои меньше обычного, прирост очень слабый или отсутствует; усыхание до 2/3 кроны, повреждение корневых лап или ствола на 2/3 их окружности; сокотечение на стволах и скелетных ветвях; попытки поселения стволовых вредителей; множественные водяные побеги; плодовые тела и иные признаки деятельности дереворазрушающих грибов на стволе |
| IV - усыхающие (неудовлетворительное) | Усохло или усыхает более 2/3 кроны; повреждение более 2/3 окружности ствола и корневых лап; признаки заселения стволовыми вредителями; усыхающие водяные побеги |
| V - свежий сухостой (текущего года) | Листья и хвоя усохли, увяли или отсутствуют; частичное опадание коры; заселено или отработано стволовыми вредителями |
| VI - старый сухостой (прошлых лет) | Живая листва и хвоя отсутствуют; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; летные отверстия стволовых вредителей; под корой грибница древоразрушающих грибов |

Вырубке подлежат:

- деревья неудовлетворительного состояния, утратившие жизнеспособность, декоративность и другие полезные свойства и относящиеся к категориям усыхающих, сухостоя текущего года (усохших в текущем году), сухостоя прошлых лет;

- деревья, представляющие опасность самопроизвольного падения, в том числе и под воздействием атмосферных явлений (далее - аварийные деревья, деревья-угрозы);

- деревья, пораженные опасными болезнями и вредителями.

Следует учитывать, что при визуальном осмотре выявляются не все дефекты, которые могут быть непосредственной причиной самопроизвольного падения крупномерных и старовозрастных деревьев. В качестве скрытых дефектов могут выступать:

- центрально-периферическая гниль в начальных стадиях развития (напенная, комлевая, стволовая, вершинная или сквозная),

- центральная (сердцевинная) напенная, комлевая, стволовая, вершинная или сквозная гниль в любой стадии развития,

- корневая гниль.

Без применения специализированных технологий, аппаратуры, инструментария скрытые дефекты визуально идентифицировать невозможно. Визуальному освидетельствованию такие дефекты не поддаются. Пораженные гнилями деревья могут иметь внешне вполне удовлетворительные декоративные и биологические характеристики.

В случаях самопроизвольного падения дерева причина устанавливается и актируется комиссионно. Участие в комиссии специалистов носит обязательный характер. Заключение о причинах падения дерева носит экспертный характер.

Показанием к выбраковке и санитарной вырубке вязов, зараженных графиозом, является поражение 1/3 части кроны дерева, когда патоген еще не успевает проникнуть в корневую систему растения. Своевременная вырубка больных и свежезаселенных жуками-заболонниками и древоточцами вязов, уничтожение порубочных остатков, высадка резистентных форм позволят сохранить породу для озеленения.

- 4.4.7. Валка (снос) сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников

Валка сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев производится на основании Протокола обследования зеленых насаждений, составляемого комиссионно для хвойных видов древесных растений кроме лиственницы круглогодично, лиственных видов древесных растений и лиственницы - в период вегетации после полного завершения распускания. Намеченные к валке деревья помечают масляной краской.

Вырубка деревьев обязательна по отношению к деревьям по показаниям их состояния, поврежденности, отклонениям в развитии, положении и строении ствола и кроны, опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений и невозможности выполнять экологические и эстетические функции.

Снос деревьев на объектах зеленых насаждений осуществляется следующими основными способами, учитывающими условия производства работ:

1. Валка с корня (с земли) - проводится в случае, когда вокруг удаляемого дерева нет никаких препятствий, таких как другие деревья и кустарники, малые архитектурные формы, здания и сооружения, в том числе инженерные.

2. Валка с гидроподъемника - проводится по частям в случаях, когда вокруг удаляемого дерева есть существующие насаждения и сооружения и есть возможность подъезда техники.

3. Валка с применением альпинистского снаряжения - проводится в случаях, когда доступ к удаляемому дереву затруднен.

Пни, образовавшиеся после удаления деревьев диаметром более 30 см, целесообразно не корчевать, а фрезеровать, удаляя остатки пня на 30-40 см, что позволяет оставлять в почве всю корневую систему и исключить обрыв корней близстоящих деревьев.

Фрезерование пней выполняют пнедробильными машинами. Корчевку и удаление пней - корчевателями. Образовавшиеся ямы необходимо полностью очищать от образовавшейся щепы и засыпать растительной землей.

Неприжившиеся деревья диаметром до 10 см целесообразно выкапывать с последующей засыпкой ям растительной землей.

Для удаления кустарников и мелколесья диаметром до 10 см применяются моторизованный инструмент или навесные машины.

Сухие, больные и старовозрастные кустарники подлежат выкапыванию, корчевке, вывозу и утилизации. Ямы, образовавшиеся после корчевки кустарников, засыпаются землей.

Порубочные остатки после распиловки ветвей, сучьев и ствола дерева на кряжи должны быть утилизированы. Возможно измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу с применением измельчителя древесных остатков.

Объемные веса порубочных остатков деревьев представлены в таблице 4.

Таблица 4

- Объемные веса порубочных остатков деревьев

| Виды (породы) деревьев и кустарников | Плотность древесины, т/м3 |
| --- | --- |
| Пихта, туя | 0,39 |
| Ива | 0,46 |
| Ель | 0,47 |
| Липа | 0,48 |
| Ольха | 0,49 |
| Осина, тополь | 0,51 |
| Сосна | 0,52 |
| Каштан конский | 0,56 |
| Клен остролистный | 0,60 |
| Черемуха, яблоня, рябина | 0,61 |
| Лещина | 0,63 |
| Орех | 0,64 |
| Вишня, вяз, лиственница | 0,66 |
| Клен полевой | 0,67 |
| Бук | 0,68 |
| Груша | 0,69 |
| Береза | 0,70 |
| Дуб, жостер (крушина) | 0,71 |
| Граб, ясень | 0,75 |
| Слива, сирень, боярышник | 0,80 |

- 4.4.8. Содержание газонов

Правильное содержание газонов заключается в современном выполнении необходимых агротехнических мероприятий, профилактических мероприятий по фитосанитарному контролю, соблюдению режима эксплуатации данного типа газона.

Газоны по своему назначению, способам создания и содержания делятся на партерные, обыкновенные, луговые и цветущие (мавританские). На территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения расположены обыкновенные газоны.

Обыкновенный газон - наиболее распространенный тип газона, созданный из 3-5 видов злаковых трав с разнообразными типами кущения куста: корневищные, рыхлокустовые и корневищно-рыхлокустовые. Обыкновенный газон должен обладать устойчивостью к механическим повреждениям, долговечностью, декоративностью и теневыносливостью травостоя.

Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 5-8 см.

Срезанную траву необходимо обязательно убирать с поверхности газона, иначе под образовавшимися при косьбе валиками дернина выпревает и возникают бурые пятна.

Опорные бровки газонов вдоль дорожек, площадок, не имеющих облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают.

В местах произрастания древесно-кустарниковой растительности проводится сгребание опавшего листа и органического мусора осенью и весной следующего года. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растениями органическим удобрением. В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промышленных предприятий и автотранспорта вдоль магистралей лист следует сгребать и вывозить на свалку.

После явлений стихийного характера (сильный ветер, шторм, ураган) следует регулярно осуществлять сбор ветвей и сучьев, а в объеме санитарно-гигиенических требований - сбор случайного мусора с территории газона.

Состояние газонов определяется по следующим критериям:

- Хорошее - травянистый покров из злаковых видов трав с густым сомкнутым травостоем без "проплешин", регулярно скашиваемый, без наличия сорных широколиственных сорняков;

- Удовлетворительное - травянистый покров из злаковых видов трав, имеющий участки с редким травостоем (до 40%), участки с небольшим (до 15%) наличием сорной широколиственной растительности;

- Неудовлетворительное - травянистый покров сильно деградирован, засорен широколиственными растениями, в наличии массовые "проплешины" и протоптанные дорожки.

- 4.4.9. Ремонт газонов

Ремонтировать газоны лучше в начале мая или в августе-сентябре.

Ремонт газонов может выполняться без добавления растительной земли или с добавлением растительной земли слоем 5-20 см. Высота газонов (слой растительной земли) должна составлять не менее 20 см.

Поврежденные после зимы или вытоптанные участки газона, не требующие добавления растительного грунта, вскапываются или фрезеруются на глубину 20 см с очисткой от корневищ сорняков и прочих включений. Поверхность выравнивается, профилируется, уплотняется и засевается семенами газонных трав или одерновывается.

Случайные дорожки или затоптанные бровки газонов лучше всего одерновывать для более скорого получения травяного покрова.

Уплотнение основания и растительного грунта на ремонтируемом участке газона осуществляется 1-2 проходами (вдоль и поперек) катков массой 1,2 т с гладкими вальцами с предварительным поливом. Места посадок обязательно досыпаются, профилируются и повторно уплотняются. Наличие просадок на поверхности слоя под контрольной 3-метровой рейкой не допускается.

При ремонте газона с добавлением растительного грунта загрязненный растительный слой на ремонтируемом участке снимается и вывозится на полигоны для утилизации.

Растительный грунт на ремонтируемом участке газона должен расстилаться по основанию, вскопанному или фрезерованному на глубину 20 см, спланированному с соблюдением уклона 0,5-0,6%. После вспахивания или перекопки почвы необходимо разбить все комья земли, культиватором пробороновать или прогрести граблями. Одновременно очистить участок от мусора, сорняков и камней. Делается это только после легкого подсыхания почвы. Поверхность осевшего после уплотнения растительного слоя должна быть не выше опорной бровки или окаймляющего газон поребрика.

Не допускается использование торфа в качестве растительного грунта при ремонте газонов. В качестве растительного грунта рекомендуется использовать плодородные структурные легкие суглинки или специально приготовленные грунты, содержащие песчаную и глинистую фракции. Качество грунтов должно подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением.

При ремонте газонов необходимо, если это требуется, устроить дренаж закрытого типа, обеспечивающий полное удаление с поверхности всего газона избытка почвенно-грунтовых и атмосферных вод. Наиболее простой дренаж на выровненном участке можно сделать следующим образом: на подпочвенный слой укладывается слой щебня толщиной 15 см, затем слой мелких камешков, гравия или крупного песка толщиной 5 см и слой плодородной почвы толщиной 15-20 см. Дренаж почвы также возможно производить путем укладки дренажных труб.

При ремонте газона с добавлением растительного грунта следует равномерно внести минеральные, органические (компост, перегной, торфогрунт) удобрения или органоминеральные смеси.

Норма внесения минеральных удобрений (по действующему веществу): на подзолистых почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах: N - 40-50, P - 60-90, K - 40-60 кг/га; на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах: N - 20-30, P - 40-60, K - 30-40 кг/га.

При ремонте газонов, в том числе на откосах, могут применяться укрепляющие конструкции, в том числе газонные георешетки, геотекстиль, иные армирующие материалы.

Газоны можно засевать путем посева или гидропосева семян газонных трав, посадки почвопокровных растений, одерновки, раскладки рулонной дернины (рулонные газоны). При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего периода.

Посев газонов осуществляется на небольших участках вручную, на больших участках - сеялками для посева газонных трав по прикатанной поверхности. Семена мельче 1 мм должны высеваться в смеси с сухим песком в соотношении 1:1 по объему, семена крупнее 1 мм - в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать граблями на глубину до 1 см или использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75-100 кг. На почвах, образующих корку, укатка не производится. Чтобы повысить всхожесть семян и сохранить период прорастания, их можно замачивать в 0,1%-ном растворе мочевины в течение 24 часов, а затем промыть в проточной воде и просушить. Можно замачивание семян производить в стимуляторах с добавлением микроэлементов. При ремонте газонов норма посева смеси семян 2-3 кг на 100 кв. м засеваемой площади.

При гидропосеве газонов поверхность опрыскивают водной смесью, состоящей из семян газонных трав, минеральных удобрений, торфа и пленкообразующих веществ, обеспечивающих налипание и закрепление семян на поверхности. Гидропосев должен осуществляться специальными установками с применением пленкообразующих синтетических материалов - латексов. Подготовка основания газона производится обычным способом. Для гидропосева рекомендуется следующий состав смеси с нормой расхода 5 л/кв. м (таблица 5):

Таблица 5

- Состав смеси для гидропосева

| Наименование материала | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Вода | куб. м | 3,8 |
| Семена многолетних трав | кг | 24-26 |
| Минеральные удобрения |  |  |
| - азотные | кг | 48 |
| - фосфорные | кг | 24 |
| - калийные | кг | 16 |
| Древесные опилки | кг | 320 |
| или торфяная крошка | кг | 480 |
| Латекс | л | 110-140 |

Под действием латексов в первые 10-15 дней после обработки происходит увеличение содержания влаги в почве на 6-10% и повышение температуры верхнего слоя почвы на 1-2,7°C. В результате этого семена злаковых трав под латексными пленками прорастают быстрее на 4-5 дней. При гидропосеве может быть также использован водно-эмульсионный раствор, состоящий из следующих компонентов: вода, мульча, удобрение, специальные клеящие и связывающие компоненты, улучшители почвы, стимуляторы роста, гидрогель, устойчивая травосмесь.

На отдельных участках объекта в связи с необходимостью (затенение, дефицит влаги, склоны и пр.) могут быть созданы газоны из почвопокровных растений, т.е. из стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых растений. Почвопокровные растения обладают очень большой амплитудой экологических возможностей, поэтому всегда можно подобрать несколько видов почвопокровных растений, соответствующих конкретным условиям произрастания и требованиям декоративного оформления. Почву для создания газонов из почвопокровных растений готовят обычным способом с учетом ее конкретных свойств и индивидуальных требований растений. Рекомендуемый способ размножения почвопокровных растений - вегетативный - побеговыми, корневищными, отводковыми черенками, делением куста, дернинками, без предварительного укоренения, т.е. непосредственной высадкой на место произрастания. Хранить черенки и части растений можно в течение нескольких дней в полиэтиленовых мешках, связанными в пучки с обязательным периодическим спрыскиванием водой. Перед посадкой основание черенков рекомендуется обработать 0,01%-ным раствором гетероауксина при экспозиции 4-5 час. Черенки или заглубляют в почву, или более длинные прижимают к земле и слегка присыпают и поливают в течение нескольких дней до полного укоренения.

Эффективным методом восстановления газона является одерновка (на небольших участках с использованием дернины, заготовленной на лугах или на участках культурного газона) или применение рулонной дернины (специально выращенные дерновые ковры на непроницаемом для корней трав основании). Качественный газонный дерн характеризуется большим количеством корневищ, обеспечивающих его механическую прочность и приживаемость. Готовый газонный дерн должен содержать не более 10% трав, не указанных в спецификации. При скашивании травы на высоту до 4 см поверхность почвы не должна просматриваться. Допускается хранение дернины в рулоне в течение 7-14 дней с сохранением влажности 50-60% от полной влагоемкости. При ремонте газона путем укладки готового газонного дерна готовят основание со слоем растительной земли не менее 10 см. Рулонную дернину следует уложить на утрамбованную и увлажненную почву, укрепить деревянными шпильками, швы заполнить растительной землей и подсеять семена газонных трав, составляющих травосмесь дернины, прикатать вдоль и поперек катками массой до 500 кг и обильно полить. После трамбовки необходимо проверить уровень газона. При наличии бугров и ям необходимо дернину приподнять и добавить или убрать лишнюю почву. Укладывая второй и последующие ряды, необходимо дернины плотно прижимать друг к другу. Ряд должен заканчиваться либо целой пластиной, либо половинкой. Оставшееся место необходимо заполнить отрезанным по размеру куском дерна. Нельзя укладывать маленькие куски дерна по краю газона. Пластины следует укладывать только по прямой. Чтобы получить изогнутый край, необходимо край сделать прямым, а затем обрезать лишнее. Первую косьбу на таких газонах следует проводить вручную или легкими газонокосилками на подушке через 10-15 дней после укладки.

Ремонт газонов включает восстановление откосов береговой линии, с заменой конструкций берегоукрепления (фашин, габионов, булыжного мощения, одерновки, посевных и рулонных газонов), включая укладку геосетки.

При ремонте участков газонов, примыкающих к дорожкам и площадкам, не обрамленным бортовым камнем, восстанавливаются опорные бровки.

- 4.4.10. Содержание цветников

Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке нежелательной растительности (прополке), обрезке отцветших соцветий, сломанных и засохших стеблей, мульчировании, внесении удобрений, улучшителей почвы и регуляторов роста, перекопке, подсыпке, очистке от случайного мусора, опавших листьев, сучьев. Для высоких растений целесообразно устанавливать опоры.

Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней (не менее 30 см).

Кроме основных поливов, на цветниках 1-2 раза в месяц желательно проводить обмыв растений водой. Нормы расхода воды при обмыве 4-5 л/м2. Полив цветников можно осуществлять при помощи короткоструйной дождевальной установки СК-16 или поливомоечной машины ПМ-130.

Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные (1,5-2 кг/100 м2 селитры) и калийные (1-1,2 кг/100 м2 калийной соли) удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями.

Рыхление почвы с удалением нежелательной растительности проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

Необходимо регулярно проводить сбор, вывоз и утилизацию случайного мусора с поверхности цветника.

Состояние цветников определяется по следующим критериям:

- Хорошее - растительная группировка с четко очерченными контурами, компактная, со здоровыми растениями, без наличия увядших, засыхающих;

- Удовлетворительное - растительная группировка с нечетко очерченными контурами, с признаками нарушения плотности посадки за счет выпадов, неопрятная, с наличием увядших частей растений (до 40%);

- Неудовлетворительное - контуры растительной группировки размыты или отсутствуют, плотность посадки нарушена, в наличии слабо развитые или увядшие растения.

- 4.4.11. Ремонт цветников

В цветники высаживаются одно-, двух- или многолетние растения. Двулетние растения чаще высаживают только перед наступлением фазы цветения как однолетние.

Цветники из однолетних и двулетних растений перед посадкой цветочной рассады или посевом семян цветов перекапывают с разбивкой комьев, очищают от корней, разравнивают. При необходимости заменяют или добавляют растительный грунт. Как правило, для цветников нельзя использовать кислые почвы. Если pH ниже 5,5, почву цветника следует произвестковать по общепринятым нормам.

Летники и двулетники в стадии зацветания высаживают на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов).

Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не быть вытянутой и переплетенной между собой. Рассада однолетних и двулетних цветочных растений до посадки должна содержаться в затененных местах и в увлажненном состоянии.

На поверхности цветника размечают рисунок и подготавливают посадочные лунки. Высадку рассады производят утром или к концу дня, в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения высаживают во влажную почву, не допуская сжатия и заворота корней. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями 10-15 см, для высокорослых 15-25 см. Подноска рассады, выборка из ящиков и горшков, посадка, полив, очистка площади после посадки и вывоз тары производятся в день посадки. В случае гибели (отпада) растений производят подсадку цветов.

Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и многолетников, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте, - осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте, - осенью.

После отцветания однолетние и двулетние растения выкапывают и удаляют старые стебли и корни, почву перекапывают. В зимний период цветник можно оформлять с использованием ели.

При ремонте цветников в декоративных устройствах: устройствах для вертикального озеленения и цветочного оформления, вазонах, цветочницах заполнение контейнеров дренирующим субстратом и земляной смесью с уплотнением может проводиться как до (на базе), так и после крепления на вертикальные конструкции. Цветы в контейнеры могут быть высажены заранее (для укоренения) или после проведения монтажных работ. Предусмотрена посадка (замена) цветов в контейнерах с разметкой посадочных мест, вывозом ящиков из-под рассады, уборкой и утилизацией мусора после посадки. По окончании вегетации при необходимости проводят выборку земли и дренирующего слоя из цветочных контейнеров.

Количество высаживаемых растений на 1 кв. м зависит от вида растения и размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует высаживать по 1-2 шт. на 1 кв. м; среднерослые - 3-4 шт.; невысокие - 6-12 шт.; низкорослые - до 15 шт. на 1 кв. м. Нормы посадки цветочных культур приведены в таблице 6.

Таблица 6

- Нормы посадки цветочных культур на 1 кв. м площади цветника

| N п/п | Ассортимент | Норма посадки, шт./м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цветник | Ковровый цветник, вазоны |
|  | - 1. Однолетние и двулетние растения |  |  |
| 1.1 | астра, антирринум, гелиотроп, годеция гибридная, календула, космос, левкой (маттиола), маргаритка, матрикария (пиретрум), мимулюс гибридный, незабудка, немезия, флокс летний, эригерон Карвиского | 50-60 | 70-100 |
| 1.2 | агерагум, бегония грацилис, бегония семперфлеренс, колеус, петуния гибридная, тагетес прямостоячий низкий, тагетес отклоненный, тагетес узколистный | - | 50-100 |
| 1.3 | аллисум, диморфотека изогнутая, сантолина кипарисовиковая, эхевария | 80 | 100 |
| 1.4 | сальвия (шалфей), целлозия метельчатая, целлозия гребенчатая | 40-50 | 60-70 |
| 1.5 | вербена | 60 | 80 |
| 1.6 | виола | - | 50-70(100) |
| 1.7 | бальзамин, газания, гвоздика гибридная, георгины семенные, герань (пеларгония зональная), кларкия, петуния махровая, резеда, рудбекия шерстистая, фестука овечья, фуксия гибридная, хризантема корейская, хризантема гибридная, цинния изящная | 40-50 | 60 |
| 1.8 | тагетес прямостоячий высокий | - | 50-60 |
| 1.9 | иберис, настурция, остеоспермум, табак душистый | 50 | 50 |
| 1.10 | бегония клубневая | - | 50 |
| 1.11 | душистый горошек, фасоль декоративная | 20-40 | - |
| 1.12 | бакопа, капуста декоративная, клеома | 20-30 | - |
| 1.13 | клещевина обыкновенная, подсолнечник однолетний | 5-20 | - |
| 1.14 | кохия | - | 40 |
| 1.15 | альтернатера, гипоэстес, ирезине, лобелия, перилла, портулак, цинерария | - | 70-120 |
| 1.16 | амарант хвостатый | 15 | - |
| 1.17 | сурфиния | - | 10-35(48) |
| 1.18 | гортензия | - | 5-20 |
|  | - 2. Многолетние растения |  |  |
| 2.1 | аконитум, арункус, артимезия, гайлярдия, дельфиниум, лилейник, люпин, солидаго, флокс метельчатый, рудбекия | 9 |  |
| 2.2 | аквилегия, астильба, астра, диклитра, мак восточный, гелепиум, горец, пиретрум, кореопсис, гравилат | 12 |  |
| 2.3 | ирисы, колокольчики, мыльнянка, мелколепестник, функия, гейхера, троллеус, ромашка, лихнис, бадан, примула, виола корнута | 15 |  |
| 2.4 | почвопокровные многолетники (седумы, флокс весенний ползучий, примула, семпервивум, саксифрага, тимус, арабис, флокс цетация и другие) | 50 |  |
| 2.5 | георгины клубневые | 3 |  |
| 2.6 | пионы одиночные | 1-3 |  |
|  | - 3. Луковичные растения |  |  |
| 3.1 | Тюльпаны, нарциссы, гиацинты | 50-70 |  |
| 3.4 | Крокусы, галантус, хионодокса, сцилла | 60-150 |  |

При ремонте цветников допускается изменение рисунка и типа цветника, в том числе изменение ассортимента цветочных растений, использование декоративных инертных материалов - древесной щепы разных цветов, мраморной и гранитной крошки, фарфорового, стеклянного, кирпичного боя, древесного угля, сертифицированных искусственных отсыпок, а также крупных камней.

Для укладки инертных материалов уровень почвы цветника занижают на 3-5 см, уплотняют и выкладывают изолирующим нетканым материалом, на котором равномерно распределяют инертный материал. Границы отсыпки выполняют бордюрной лентой.

Крупные камни используют при устройстве рокариев, альпийских горок и цветников свободной планировки, живописно располагая камни различного размера в сочетании с цветочными и декоративными растениями.

- 4.5. Пешеходные коммуникации и сопряжения поверхностей

- 4.5.1. Содержание дорожек, площадок и бортовых камней

Содержание дорожек и площадок с мягким и твердым покрытием должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах.

Покрытие дорожек и площадок, пандусов, лестниц и пешеходных мостиков должно быть очищено от сорняков механическим или химическим способом (с использованием гербицидов искореняющего действия). Механические меры: прополка и подрезка сорняков специальными скребками и мотыжками, удаление мха из швов плиточного покрытия, бордюрного камня и пр.

Края дорожек, не обрамленные бордюрным камнем (поребриком), необходимо обрезать. Обрезка должна производиться в соответствии с профилем дорожки или площадки; на прямолинейных участках обязательно по шнуру.

Бордюрный камень должен быть в исправном состоянии. В летний период вдоль бордюрного камня проводят удаление сорной травы, в зимний - очистку от снега и скалывание наледи с поверхности бордюрного камня ручным инструментом.

- 4.5.2. Ремонт дорожек, площадок и бортовых камней

При ремонте асфальтового покрытия устраняются выбоины, ямы, проломы, просадки, пучины, сетки трещин и выкрашиваний асфальтобетонного покрытия. Осуществляется заделка трещин, ямочный ремонт, замена изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением горячих, холодных или литых асфальтобетонных и битумоминеральных смесей, восстановление конструкции нижних слоев покрытия в местах ремонта.

При ремонте плиточного покрытия или мощения осуществляется замена плит мощения, перемощение, размостка; восстановление конструкции нижних слоев покрытия в местах ремонта, выравнивание и установка бордюрного камня.

При восстановлении покрытия из бетонных плиток основание делается из щебня или чистого песка. По подготовленному полотну выстилается слой щебня, планируется по уклонам, укатывается катками; по укатанному основанию выстилается слой бетона или цементно-песчаной смеси и по нему укладываются плитки. При укладке вручную нижняя сторона плитки смачивается водой и накладывается на поверхность бетона, затем осторожно приводится в нужное положение рукояткой молотка; поверхность уложенных плит проверяется специальным шаблоном. Швы заливаются раствором цемента или засыпаются цементно-песчаной смесью. Плитки небольших размеров укладываются вручную, крупные плиты весом более 50 кг укладываются с помощью специальных приспособлений и механизмов. При устройстве второстепенных дорожек по газону плитки укладываются на песчаную подушку, втапливая плитку в песок на 2/3 ее толщины; поверхность плиток нивелируется. Швы между плитками засыпаются растительной землей и засеиваются семенами газонных трав. Вертикальное смещение плиток не должно превышать 1,5 см; осадка плиток производится трамбованием через наложенную доску. Песчаное основание должно иметь боковые упоры из земляной, плотно утрамбованной бровки или бетонного камня. Необходимо при укладке обеспечить плотное прилегание плиток к бровке и друг к другу. Устройство дорожек с применением каменных плит, гранитного штучного камня, кирпича, торцовых шашек и кругляков от стволов деревьев аналогично укладке бетонных плит. Укладка осуществляется вручную по хорошо отнивелированному основанию из песка, размельченного шлака или цементно-песчаной смеси; толщина "подушки" должна быть не менее 10 см. Швы между плитками засыпают песком или смесью. Покрытие из брусчатки делается в той же последовательности, но согласно рисунку ("веер", "сетка", "вперевязку" и пр.).

При ремонте щебеночного покрытия производится очистка поверхностных слоев покрытия со срезкой и удалением грязи, старого спецслоя до щебенки, разравниванием и прикатыванием катком (три прохода), замена верхнего слоя покрытия, включая покрытия из специальной смеси; ямочный ремонт, восстановление опорных бровок и нижних слоев покрытия в местах ремонта, выравнивание или замена бордюрного камня.

При восстановлении щебеночного покрытия с насыпными (набивными) конструкциями одежд вдоль границ подготовленного основания устраиваются опорные бровки или устанавливается бордюрный камень. Для этого открывается канавка глубиной 10 см и шириной 12 см, ложе канавки планируется, укладывается бетонная "подушка" и устанавливается бортовой камень, втапливая его в бетонную массу и выравнивая деревянными трамбовками вручную. Швы между бортовыми камнями заливают цементным раствором. А в основание добавляют бетонную массу, уплотняя ее. После установки бордюра и подготовки полотна по его поверхности рассыпается слой щебня и выравнивается в соответствии с поперечным и продольным профилем дорожки; спрофилированную поверхность увлажняют (10 л/м2 поверхности) и укатывают катком весом не менее 1,5 т с проходом по одному следу 5-7 раз от краев к середине с перекрытием каждого следа на 1/3. На подготовленное основание наносятся высевки крепких пород или спецсмеси, разравниваются по шаблону (с учетом уклонов); покрытие увлажняется (10 л/м2), после подсыхания укатывается катком до 1 т весом 5-7 раз по одному следу до достижения плотности покрытия, упругости и эластичности его поверхности. Укатанное по высевкам полотно содержится 4-5 дней во влажном состоянии для цементирования высевок, затем отдельные места вновь прокатываются катком массой 1 т.

При ремонте грунтового покрытия проводится планировка полотна грунтовых дорожек и площадок по профилю со срезкой бугров и засыпкой углублений, полив водой, присыпка песком слоем до 2 см, уплотнение поверхности катком; восстановление опорных бровок. Для восстановления грунтовой дорожки "корыто" заполняется однородным грунтом и тщательно орошается водой с пропиткой на 5-6 см. Поверхность полотна уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу. До начала укатки по краю дорожки восстанавливают опорные бровки из растительной земли или дернины высотой от верхнего покрытия 15 см, шириной 50 см.

При ремонте полимерного покрытия проводится зачистка и просушка мест повреждений, нанесение клеевого слоя и приклеивание покрытия.

Ремонт бордюрного камня предусматривает устранение дефектов в виде отклонений от проектного положения, наличия разрушений более чем на 20% площади открытой поверхности или сколов на поверхности бордюрного камня глубиной более 3 см. Для устранения дефектов выполняются работы по исправлению в плане и профиле просевших или выбитых бордюрных камней с устройством нового основания, замене бордюрного камня при его неудовлетворительном состоянии или установке отсутствующего бордюрного камня.

Нарушенные опорные бровки восстанавливают путем подсыпки строго по шнуру вдоль границы дорожки растительного грунта со стороны газона на ширину 50 см, который равномерно разравнивают и планируют вручную, после чего уплотняют с помощью трамбовок по нескольку раз по одному месту бровки. Высота готовой опорной бровки должна составлять 6 см от верхнего покрытия дорожки. Готовую опорную бровку либо дернуют лентой дерна шириной 10-15 см и толщиной 5-10 см с креплением деревянными спицами (по две в каждую дернину), либо засевают двойной нормой семян газонных трав с последующей заделкой их граблями на глубину 3-5 см.

- 4.6. Малые архитектурные формы

- 4.6.1. Содержание малых архитектурных форм

Все малые архитектурные формы на объектах и территориях зеленых насаждений должны быть в исправном и чистом состоянии.

Расстановка, перестановка, монтаж, демонтаж малых архитектурных форм должны осуществляться без нарушений действующих норм и правил техники безопасности.

Декоративные устройства: устройства для вертикального озеленения и цветочного оформления, вазоны, цветочницы включают контейнеры (модули) для посадки цветов (вазы, контейнеры, кашпо навесные, ящики балконные и пр.) и поддерживающие конструкции (металлические, деревянные и бетонные). Декоративные устройства могут быть сезонного и круглогодичного использования.

Проводится расчистка от старой краски, обработка антикоррозийными составами, грунтовка и окраска устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, вазонов, цветочниц с расчисткой старой краски.

Поверхности беседок очищают от загрязнений, промывают водой и моющими растворами. В летний период проводят очистку от мусора, в зимний период - обметание и очистку от снега. Периодически проводят расчистку старой краски, очистку и защиту от коррозии металлических деталей, антисептирование деревянных деталей, окраску поверхности.

Уличную мебель (скамьи, скамейки-качели, диваны, столы, качели, софы) в летний период моют с применением моющего раствора для удаления грязи с поверхности, в зимний период производят сметание снега.

Уличная мебель периодически нуждается в окрашивании. Как правило, для выполнения этих работ уличную мебель перевозят на производственные (хозяйственные) площадки. При окрашивании старые рейки очищают от краски, металлические детали - от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают. Высохшие конструкции равномерно окрашивают. После высыхания уличную мебель перемещают на объекты и расставляют по местам. В случаях когда уличная мебель перемещена с установленного места посетителями объектов, выполняется текущая расстановка их по местам.

Особое внимание должно быть уделено оборудованию для детских, спортивных и иных игровых площадок. Периодически необходимо проводить очистку поверхностей оборудования от загрязнения, промывку водой и моющими растворами, окраску с расчисткой старой краски, очисткой и защитой от коррозии металлических деталей, антисептированием деревянных деталей.

Специфической работой на детских площадках является замена загрязненного песка в детских песочницах с его вывозом и утилизацией.

Весной урны для мусора перевозят на производственные (хозяйственные) площадки, моют снаружи и внутри с применением моющих средств, очищают от загрязнений и старого покрытия, красят вручную или с помощью пистолета-распылителя компрессорной установки, затем перевозят на объекты и расставляют по местам.

Регулярно должны производиться очистка урн от мусора и промывка их от загрязнений.

Поверхности информационных щитов и стендов очищают от загрязнений, промывают водой и моющими растворами. Периодически проводят расчистку старой краски, очистку и защиту от коррозии металлических деталей, антисептирование деревянных деталей, окраску поверхности.

Ограды, ограждения площадок, декоративные и газонные ограждения требуется очищать от грязи, обмывать, ежегодно окрашивать с зачисткой старой краски и антикоррозийной подготовкой поверхности. Железобетонные полусферы необходимо окрашивать с расчисткой старой краски. При вандальных действиях проводятся повторные ремонт и окраска малых архитектурных форм.

- 4.6.2. Ремонт малых архитектурных форм

Регулярно должны проводиться ремонт или замена не подлежащих ремонту деталей, элементов и креплений декоративных устройств: устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, вазонов, цветочниц, некапитальных навесов и беседок, информационных щитов и стендов.

Уличная мебель периодически нуждается в укреплении или замене сломанных деревянных частей (реек), урны для мусора - в ремонте. Периодически проводят замену сломанных деталей и креплений, восстановление утраченных элементов, закрепление деревянных или металлических элементов и деталей оборудования для детских, спортивных и иных игровых площадок, а также расчистку старой краски, очистку и защиту от коррозии металлических деталей, антисептирование деревянных деталей, окраску.

Ремонт или замена отдельных элементов ограждений включает восстановление утраченных частей оград, ограждений площадок, декоративных и газонных ограждений; заделку трещин, сколов и других дефектов бетонного покрытия

Ремонт ограждений предусматривает выправку погнутых элементов, замену негодных элементов или отдельных участков, окраску с расчисткой старой краски. При необходимости производится снятие и установка на место после ремонта ограждений.

- 4.7. Прочие работы по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений

К прочим работам по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений относятся: проведение мероприятий по выявлению массовых вредителей и возбудителей заболеваний зеленых насаждений; учет зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства; плановые и оперативные осмотры.

- 5. Требования к санитарно-техническому состоянию объектов

и территорий зеленых насаждений

В соответствии со ст. 3, 7, 44, 77 Федерального закона РФ "Об охране окружающей среды" (от 10.01.2002 N 7-ФЗ, ред. от 25.06.2012 N 93-ФЗ); ст. 15 п. 9, 14, ст. 16 п. 11, 24 Федерального закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (от 06.10.2003 N 131-ФЗ, ред. от 16.10.2012 N 173-ФЗ); ст. 8, 11, 13, 23 Федерального закона РФ "Об отходах производства и потребления" (от 24.06.1998 N 89-ФЗ, ред. от 28.07.2012 N 128-ФЗ); ст. 21, 22 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (от 30.03.1999 N 52-ФЗ, ред. от 25.06.2012 N 93-ФЗ) при производстве работ по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений необходимо соблюдать основные требования следующих санитарных норм и правил.

Согласно п. 2 СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", утвержденным Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 мая 2001 г. N 14, основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест являются гигиенические нормативы - предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания. В жилой зоне и местах массового отдыха населения должны соблюдаться ПДК и 0,8 ПДК соответственно.

Согласно разделу III п. 3.1, 3.2, 3.3 СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 53, в ред. от 25.04.2007 N 20 (далее - СанПиН 2.1.7.1287-03), гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон. В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

- по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;

- по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

- по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

- по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синантропных мух;

- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Требования к почвам населенных мест определяются в зависимости от приоритетности компонентов загрязнения в соответствии со списком ПДК (ОДК) химических веществ в почве и их класса опасности согласно государственному стандарту.

Согласно разделу V СанПиН 2.1.7.1287-03 рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (таблица 12).

Таблица 7

- Рекомендации по использованию почв

| Категории загрязнения почв | Рекомендации по использованию почв |  |
| --- | --- | --- |
| Чистая | Использование без ограничений |  |
| Допустимая | Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |  |
| Умеренно опасная | Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м |  |
| Опасная | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м | При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем |
| Чрезвычайно опасная | Вывоз и утилизация на специализированных полигонах |  |

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80, сбор случайного мусора и мусора из урн осуществляется в полиэтиленовые или иные мешки с последующей их погрузкой и вывозом специализированным транспортом (мусоровозами) на полигоны ТБО для утилизации по договору с организациями, деятельность которых в этой области лицензирована.

- 6. Требования к организации работ по содержанию и ремонту объектов

зеленых насаждений

Основанием для проведения отдельных мероприятий по содержанию и ремонту является плановая или оперативная оценка состояния объектов зеленых насаждений. Ремонт производится без изменения существующих планировочных решений объекта.

В процессе плановых и оперативных осмотров выявляются недостатки, неисправности и повреждения, устранение которых требует ремонта, определяются объемы работ по ремонту конструктивных элементов объекта зеленых насаждений, посадке и замене растений. По данным осмотра составляется дефектная ведомость, на основании которой определяется требуемый вид ремонта, объемы ремонтных работ по объекту.

Плановые осмотры, в результате которых устанавливаются объемы ремонта и виды дополнительных работ, проводятся регулярно в течение года.

После возникновения чрезвычайных обстоятельств (после ливней, снегопадов, сильных ветров и пр.) может проводиться оперативный осмотр.

Санитарная рубка на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения производится в соответствии с порубочным билетом, выданным в Управлении садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, разрешающего правомерное уничтожение и повреждение зеленых насаждений согласно п. 2, 3 ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 №396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».

Приложение 1

к Технологическому регламенту производства работ  по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, и ремонту объектов зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2018 году

- Комплекс работ по зимней уборке территорий зеленых насаждений

| N п/п | Вид уборочных работ | Виды территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усовершенствованное покрытие |  | Неусовершенствованное покрытие |  | Газоны |  |
|  |  | периодичность работ | количество раз за период | периодичность работ | количество раз за период | периодичность работ | количество раз за период |
| - Ручная уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ручная очистка дорожек и площадок, очистка бордюрного камня от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в валы или кучи, | 1 раз в сутки в дни снегопада | 56 | 1 раз в сутки в дни снегопада | 56 |  |  |
| 2. | Ручная очистка дорожек и площадок (Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи (в т.ч. с детских игровых и спортивных площадок) | Через 3 часа во время снегопада | 19 | Через 3 часа во время снегопада | 19 |  |  |
| 3. | Ручное подметание дорожек и площадок в дни без снегопадов, очистка лотков и бордюрного камня, сбор случайного мусора с дорожек и площадок | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 54 | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 54 |  |  |
| 4. | Ручная очистка дорожек и площадок (Подборка после механизированной уборки (Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке: 1. Очистка вручную участков, не доступных для уборки машин; 2. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки) |  | 75 |  | 75 |  |  |
| 5. | Скалывание наледи с дорожек, площадок и бордюрного камня, вывоз, размещение, утилизация наледи | Один раз в трое суток во время гололеда | 28 |  |  |  |  |
| 6. | Посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными материалами зимой при гололеде вручную | Один раз и сутки во время гололеда | 85 | Один раз в сутки во время гололеда | 85 |  |  |
| 7. | Сметание снега, расчистка от снега и наледи мебели садовой и пространства перед ней и с боков, подходов к мебели садовой Обметание и очистка от снега пергол, беседок, навесов в зимний период, вывоз, размещение, утилизация снега |  | 28 |  | 28 |  |  |
| 8. | Уборка случайного мусора в приствольных лунках деревьев и кустарников, канавках кустарников, очистка газонов от случайного мусора (в том числе бытового), вывоз, размещение, утилизация мусора |  |  |  |  |  | 10 |
| 9. | Очистка модулей, цветочных ваз, вазонов и контейнеров, объемных конструкций от случайного мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 10. | Очистка урн от мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора | 1 раз в сутки | 182 | 1 раз в сутки | 182 |  |  |
| 11. | Промывка урн для мусора моющим раствором или водой из шланга | Один раз в месяц | 6 | Один раз в месяц | 6 |  |  |
| 12. | Дезинфекция урн дезинфицирующими средствами | Один раз в месяц | 6 | Один раз в месяц | 6 |  |  |
| - Механизированная уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Механизированная очистка дорожек и площадок от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с ручной подчисткой уборочной площади | 1 раз в сутки в дни снегопада | 56 | 1 раз в сутки в дни снегопада | 56 |  |  |
| 2. | Механизированная очистка дорожек и площадок от свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см (сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой) | Через 3 часа в период снегопада | 19 | Через 3 часа в период снегопада | 19 |  |  |
| 3. | Скалывание наледи с дорожек, площадок и бордюрного камня, вывоз, размещение, утилизация наледи | Один раз в трое суток во время гололеда | 28 |  |  |  |  |
| 4. | Механизированное подметание дорожек и площадок, очистка лотков и бордюрного камня, сбор случайного мусора с дорожек и площадок, в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 54 | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 54 |  |  |
| 5. | Посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными материалами зимой при гололеде с применением пескоразбрасывателя | Один раз в сутки во время гололеда | 85 | Один раз в сутки во время гололеда | 85 |  |  |
| 6. | Вывоз, размещение, утилизация снега | при превышении размеров снежного вала по ширине и высоте отметки в 1 м. | 6 | при превышении размеров снежного вала по ширине и высоте отметки в 1 м. | 6 |  |  |

Приложение 2

к Технологическому регламенту производства работ  по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, и ремонту объектов зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2018 году

- Комплекс работ по летней уборке территорий зеленых насаждений

| N п/п | Вид уборочных работ | Виды территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усовершенствованное покрытие |  | Неусовершенствованное покрытие |  | Газоны |  |
|  |  | периодичность работ | количество раз за период | периодичность работ | количество раз за период | периодичность работ | количество раз за период |
| - Ручная уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ручное подметание дорожек и площадок, очистка лотков и бордюрного камня, сбор случайного мусора с дорожек и площадок, подметание дорожек и площадок при уборке опавших листьев в осенний период, вывоз, размещение, утилизация смета и мусора | Один раз в двое суток | 91 | Один раз в двое суток | 91 |  |  |
| 2. | Промывка дорожек, бордюрного камня и площадок, промывка полотна дорожек и площадок с синтетическим покрытием |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 3. | Очистка от загрязнения дорожек и площадок с синтетическим покрытием моющими средствами |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4. | Удаления сильных пятен и загрязнений с тротуаров и пешеходных зон средством чистящим |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 5. | Полив дорожек, бордюрного камня и площадок | При температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов | 38 | При температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов | 38 |  |  |
| 6. | Уборка случайного мусора в приствольных лунках деревьев и кустарников, канавках кустарников, очистка модулей, цветочных ваз, вазонов и контейнеров, объемных конструкций от случайного мусора, очистка газонов от случайного мусора (в том числе бытового), Очистка от мусора пергол, беседок, навесов, сбор, вывоз, размещение, утилизация мусора |  |  |  |  | Один раз в двое суток | 91 |
| 7. | Выкашивание, косьба газонов, стрижка газонного бордюра, сгребание, уборка, вывоз, размещение, утилизация скошенной травы |  |  |  |  |  | Не менее 5 |
| 8. | Сгребание с поверхности газона листьев и органического мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера (сильный ветер, шторм, ураган) |  |  |  |  |  | 6 |
| 9. | Очистка урн от мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора | 1 раз в сутки | 182 | 1 раз в сутки | 182 | 1 раз в сутки | 182 |
| 10. | Промывка урн для мусора моющим раствором или водой из шланга | 2 раза в месяц | 12 | 2 раза в месяц | 12 | 2 раза в месяц | 12 |
| 11. | Дезинфекция и чистка урн дезинфицирующими и чистящими средствами | 1 раз в месяц | 6 | 1 раз в месяц | 6 | 1 раз в месяц | 6 |
| 12. | Промывка мебели садовой, цветочных ваз и вазонов, поверхностей садово-парковых сооружений, поверхностей оборудования от загрязнения, Промывка инженерных сооружений (полусферы, ограждения) от пыли и грязи водой под напором и моющими растворами | 1 раз в месяц | 6 | 1 раз в месяц | 6 | 1 раз в месяц | 6 |
| 13. | Очистка поверхностей садово-парковых сооружений, поверхностей оборудования, поверхностей инженерных сооружений (полусфер, ограждений) средством для удаления краски и надписей | 1 раз в месяц | 6 | 1 раз в месяц | 6 | 1 раз в месяц | 6 |
| - Механизированная уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Механизированное подметание дорожек и площадок, очистка лотков и бордюрного камня, сбор случайного мусора с дорожек и площадок, подметание дорожек и площадок при уборке опавших листьев в осенний период, вывоз, размещение, утилизация смета и мусора | Один раз в двое суток | 91 | Один раз в двое суток | 91 |  |  |
| 2. | Промывка дорожек, бордюрного камня и площадок, промывка полотна дорожек и площадок с синтетическим покрытием |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 3. | Полив дорожек, бордюрного камня и площадок | При температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов | 38 | При температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более шести часов | 38 |  |  |
| 4. | Выкашивание, косьба газонов, стрижка газонного бордюра, сгребание, уборка, вывоз, размещение, утилизация скошенной травы |  |  |  |  |  | Не менее 5 |

Приложение 3

к Технологическому регламенту производства работ  по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, и ремонту объектов зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2018 году

- Комплекс работ по содержанию территорий зеленых насаждений, за исключение уборки,

- предусмотренной разделом 3 настоящего Технологического регламента,

| N п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Периодичность выполнения работ в течение года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - 1. Деревья |  |  |
| 1.1 | Замена подвязок, подвязка деревьев, установка недостающих кольев у молодых посадок деревьев, замена растяжек и обвязки, подвязка ветвей к опорным решеткам у деревьев с декоративной формой кроны | IV-XI | 2 |
| 1.2 | Внекорневая подкормка деревьев | V-X | 1 |
| 1.3 | Внесение регуляторов роста, органических и минеральных удобрений в приствольные лунки деревьев | IV-XI | 1 |
| 1.4 | Опрыскивание крон деревьев в облиственном состоянии препаратами для защиты растений от вредителей и болезней (ядохимикатами) | IV-IX | 1 |
| 1.5 | Полив почвы в приствольных лунках с устройством отверстий для почвенного водообмена, с рыхлением почвы в приствольных лунках после полива | V-X | 20 |
| 1.6 | Омолаживающая и формовочная обрезка крон, спиливание скелетных ветвей, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу | XI-III | 1 |
| 1.7 | Санитарная обрезка крон деревьев хвойных пород, вырезка сухих и поврежденных ветвей, вырезка сучьев, потерявших декоративную ценность, обрезка крон под естественный вид, измельчение порубочных остатков | V-VIII | 1 |
| 1.8 | Санитарная обрезка крон деревьев лиственных пород, вырезка сухих ветвей, прореживание крон деревьев, удаление лишних, неправильно растущих ветвей, старых, больных, поврежденных ветвей, обрезка крон под естественный вид, измельчение порубочных остатков | I-XII | 1 |
| 1.9 | Удаление, вырезка поросли на деревьях (стволовой и прикорневой) | V-X | 1 |
| 1.10 | Обработка и заделка дупел, установка стяжек | IV-XI | 1 |
| 1.11 | Лечение ран и механических повреждений у деревьев | III-XI | 1 |
| 1.12 | Закраска ран и механических повреждений у деревьев | I-XII | 1 |
| 1.13 | Рубки ухода для удаления из состава насаждений нежелательной древеснокустарниковой растительности и создания благоприятных условий для роста основных пород, срезание, корчевка, вырезка мелколесья, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков | I-XII | 1 |
|  | - 2. Кустарники свободнорастущие и в живых изгородях |  |  |
| 2.1 | Внекорневая подкормка кустарников | V-IX | 1 |
| 2.2 | Внесение регуляторов роста, органических и минеральных удобрений в приствольные лунки и канавки | IV-XI | 1 |
| 2.3 | Опрыскивание крон кустарников в облиственном состоянии препаратами для защиты от вредителей и болезней (ядохимикатами) | IV-IX | 1 |
| 2.4 | Полив | V-X | 20 |
| 2.5 | Санитарная обрезка крон кустарников, обрезка крон кустарников под естественный вид, обрезка кустарников в живой изгороди с вырезкой суши, поломанных, поврежденных и больных ветвей, прочистка живой изгороди измельчение порубочных остатков | I-XII | 1 |
| 2.6 | Прореживание крон кустарников с удалением лишних побегов и укорачиванием стеблей, измельчение порубочных остатков | I-XII | 1 |
| 2.7 | Омолаживающая обрезка крон и корней старовозрастных кустарников, омоложение крон кустарников в живой изгороди, штыковка почвы, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков, измельчение порубочных остатков | XI-III | 1 |
| 2.8 | Стрижка живой изгороди с приданием нужной формы (для постоянно стригущихся изгородей) | IV-X | 4 |
|  | - 3. Цветники в вазах, вазонах и контейнерах |  |  |
| 3.1 | Внесение минеральных удобрений и регуляторов роста | V-VIII | 2 |
| 3.2 | Полив и опрыскивание растений водой | V-IX | 80 |
| 3.3 | Прополка, рыхление, мульчирование почвы в цветочных вазах и вазонах вывоз, размещение, утилизация растительных остатков | V-IX | 6 |
| 3.4 | Удаление отцветших соцветий, сломанных и засохших стеблей в цветочных вазах и вазонах, уборка, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков | V-IX | 6 |
| 3.5 | Очистка цветочных ваз и вазонов, от растительных остатков и субстрата, выкапывание отцветших растений | V-IX | 1 |
|  | - 4. Дорожки и площадки с твердым покрытием (асфальтобетонным, плиточным и мощеным), с мягким покрытием (щебеночным, песчано-гравийным, грунтовым, синтетическим) |  |  |
| 4.1 | Удаление сорной травы между плит мощения и вдоль бордюрного камня вручную и препаратами для борьбы с сорняками, сбор, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков | V-X | 1 |
| 4.2 | Очистка дорожек и площадок с мягким покрытием от травы вручную и препаратами для борьбы с сорняками, уничтожение сорняков, сбор, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков | V-X | 1 |
| 4.3 | Обрезка и выравнивание бортов дорожек и площадок с мягким покрытием | V-X | 1 |
|  | - 5. Малые архитектурные формы |  |  |
| - 5.1 | Мебель садовая и урны для мусора |  |  |
| 5.1.1 | Расстановка по местам в течение года | IV-VI | 1 |
| 5.1.2 | Окраска деревянных и металлических поверхностей мебели садовой с расчисткой старой краски | IV-X | 1 |
| 5.1.3 | Окраска железобетонных или металлических поверхностей урн для мусора с расчисткой старой краски | IV-X | 1 |
| - 5.2 | Цветочные вазы и вазоны |  |  |
| 5.2.1 | Установка цветочных ваз и вазонов | IV-VI | 1 |
| 5.2.2 | Окраска цветочных ваз и вазонов с расчисткой старой краски | IV-X | 1 |
| 5.2.3 | Консервация на зиму малых архитектурных форм, остающихся на объекте |  |  |
| - 5.3 | Арки, беседки, информационные щиты и стенды (далее - садово-парковые сооружения) |  |  |
| 5.3.1 | Расчистка старой краски, очистка и защита от коррозии металлических деталей, антисептирование деревянных деталей, окраска деталей садово-парковых сооружений | IV-X | 1 |
| - 5.4 | Оборудование для детских, спортивных и иных игровых площадок (далее - оборудование) |  |  |
| 5.4.1 | Замена загрязненного песка в детских песочницах, заполнение песочниц песком, вывоз, размещение, утилизация песка | IV-X | 1 |
| 5.4.2 | Расчистка старой краски, очистка и защита от коррозии металлических деталей, антисептирование деревянных деталей, окраска деталей оборудования | IV-X | 1 |
| - 5.5 | Полусферы, ограды и ограждения, (далее - инженерные сооружения) |  |  |
| 5.5.1 | Окраска металлических оград и ограждений с расчисткой от продуктов коррозии и антикоррозийной подготовкой поверхности | IV-X | 1 |
| 5.5.2 | Окраска железобетонных оград, полусфер с расчисткой старой краски | IV-X | 1 |
|  | - 6. Прочие работы |  |  |
| 6.1 | Проведение мероприятий по выявлению массовых вредителей и возбудителей заболеваний зеленых насаждений | IV-X | 1 |
| 6.2 | Учет территорий зеленых насаждений | I-XII | 1 |
| 6.3 | Плановые и оперативные осмотры территорий зеленых насаждений | I-XII | 12 |

Приложение 4

к Технологическому регламенту производства работ  по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, и ремонту объектов зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2018 году

- Комплекс работ по ремонту объектов и территорий зеленых насаждений

| N п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | - 1. Деревья |  |
| 1.1 | Выкапывание, вывоз, размещение, утилизация неприжившихся деревьев в молодых посадках, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев | III-XI |
| 1.2 | Пометка деревьев | I-XII |
| 1.3 | Валка, снос сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев в щепу, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков | I-XII |
| 1.4 | Корчевка или дробление пней, вывоз, размещение, утилизация порубочных остатков, засыпка ям землей | III-XII |
|  | - 2. Кустарники |  |
| 2.1 | Выкапывание, корчевка, вывоз, размещение, утилизация сухих, больных и старовозрастных кустов, засыпка ям землей, измельчение порубочных остатков, ветвей и сучьев | III-XI |
|  | - 3. Газоны |  |
| 3.1 | Снятие, вывоз, размещение, утилизация дернины и износившегося растительного слоя на участках с неудовлетворительным состоянием газона, разработка грунта; разрыхление подстилающего слоя газона (вспашка, боронование или дискование) с выборкой частей сорных растений | IV-XI |
| 3.2 | Устройство, восстановление дренирующего слоя | IV-XI |
| 3.3 | Ремонт, ручное и механизированное устройство газона с добавлением растительной земли или без добавления растительной земли: подготовка почвы для устройства газона, выравнивание и планировка поверхности газона, посев газонов, гидропосев газонов, устройство газонов из готовых рулонных заготовок, одерновка с заполнением швов растительной землей, прикатывание поверхности газона, полив газона и внесение удобрений | IV-XI |
|  | - 4. Цветники из летников в вазах, вазонах и контейнерах |  |
| 4.1 | Выкапывание цветочных растений, перекапывание почвы с выборкой стеблей и корней отцветших растений, вывоз, размещение, утилизация растительных остатков | V-VI, VIII-XI |
| 4.2 | Устройство дренирующего слоя в модулях, цветочных вазах, вазонах и контейнерах; заполнение влагоемким и питательным субстратом модулей, цветочных ваз, вазонов, контейнеров, объемных конструкций | IV-VI |
| 4.3 | Посадка рассады цветочных растений в модули, цветочные вазы, вазоны, контейнеры, объемные конструкции |  |
|  | виола | IV-V |
|  | летники | IV-VIII |
|  | лилии, хризантемы, цветочные растения осеннего оформления | VIII-IX |
|  | - 5. Дорожки и площадки с твердым покрытием (асфальтобетонным, плиточным и мощеным), с мягким покрытием (щебеночным, песчано-гравийным, грунтовым, синтетическим) |  |
| 5.1 | Ямочный ремонт покрытия | IV-XI |
| 5.2 | Планировка полотна грунтовых дорожек по профилю со срезкой бугров и засыпкой углублений, полив водой, присыпка песком слоем до 2 см, уплотнение поверхности | IV-XI |
| 5.3 | Очистка и просушка мест повреждений синтетического покрытия; нанесение клеевого слоя и приклеивание синтетического покрытия | IV-XI |
| 5.4 | Очистка трещин в асфальтобетонном покрытии; заделка трещин битумом с засыпкой песком и уплотнением | IV-XI |
| 5.5 | Разборка асфальтобетона; удаление подстилающего слоя покрытия, разборка основания; разборка щебеночного, песчано-гравийного, грунтового и синтетического покрытия; разборка плиточного покрытия или мощения, бордюрного камня, сгребание и сортировка материала (плитка, искусственный и натуральный камень) с выборкой годного, ремонтом и восстановлением элементов из натурального камня | IV-XI |
| 5.6 | Восстановление, устройство конструкции нижних слоев покрытия в местах ремонта с добавлением песка, щебня, высевок, с устройством дорожек и площадок, замена дорожной конструкции на более прочную и долговечную | IV-XI |
| 5.7 | Укладка асфальтобетонной смеси; укладка плитки с подбивкой и заполнением швов песком; устройство покрытий из плит, мощение искусственным или натуральным камнем с заполнением швов песком, пескоцементной смесью или отсевом, перемощение | IV-XI |
| 5.8 | Удаление грязи и старого верхнего слоя дорожек и площадок с мягким покрытием; замена, ремонт верхнего слоя дорожного покрытия; замена покрытия на более прочное и долговечное | IV-XI |
| 5.9 | Восстановление опорных бровок; выравнивание бордюрного камня с подбивкой основания, засыпкой пазух и заливкой швов цементным раствором; замена бордюрного камня при его неудовлетворительном состоянии или установка отсутствующего бордюрного камня, установка бордюрного камня взамен опорной бровки | IV-XI |
|  | - 6. Малые архитектурные формы |  |
| - 6.1 | Оборудование для детских, спортивных и иных игровых площадок (далее - оборудование), арки, беседки, информационные щиты и стенды, (далее - садово-парковые сооружения), мебель садовая и урны для мусора, цветочные вазы и вазоны |  |
| 6.1.1 | Ремонт или замена не подлежащих ремонту деталей, элементов и креплений, очистка и защита от коррозии, грунтовка и окраска металлических деталей, антисептирование, грунтовка и окраска деревянных деталей | I-XII |
| 6.1.2 | Установка или замена оборудования, садово-парковых сооружений, мебели садовой, урн для мусора, цветочных ваз и вазонов, устройство песочниц | I-XII |
| - 6.2 | полусферы, ограды и ограждения (далее - инженерные сооружения) |  |
| 6.2.1 | Устранение дефектов облицовки с заменой облицовочного материала; заделка трещин, сколов и других дефектов бетонного покрытия инженерных сооружений | IV-XI |
| 6.2.2 | Ремонт ограждений | I-XII |
| 6.2.3 | Очистка и защита от коррозии, грунтовка, окраска металлических деталей; антисептирование, грунтовка, окраска деревянных деталей после ремонта | IV-XI |
| 6.2.4 | Ремонт или замена, демонтаж и устройство отдельных элементов инженерных сооружений, восстановление утраченных элементов инженерных сооружений | IV-XI |
| 6.2.5 | Установка новых инженерных сооружений | IV-XI |